## Slide 1: Grundlagen des agilen Projektmanagements
Weiter

## Slide 2
Willkommen zum E-Learning
Herzlich Willkommen zum E-Learning zu den Grundlagen des agilen Projektmanagements.
Im Rahmen dieses E-Learning-Moduls werden Ihnen Grundlagen zu Agilität mit Fokus auf agiles Projektmanagement nähergebracht.
Abschluss dieses Moduls bildet ein Test, in dem Fragen zu den behandelten Inhalten gestellt werden. Zum Bestehen dieses Moduls und für das Fortfahren mit dem nächsten E-Learning müssen innerhalb eines Quiz mindestens 80% der darin gestellten Fragen richtig beantwortet werden.
Hier geht‘s los!
Schön, dass du hier bist!

## Slide 3
Übersicht
6
Agile Methode – Scrum
Agile Methode – Kanban
7
Nr.
Thema
Agilität - Begriffsdefinition
1
2
Bausteine des agilen Projektmanagements
Agile Werte – das agile Manifest
3
4
Agile Prinzipien
Agile Techniken im Überblick
5
8
Quiz
Hier geht‘s weiter!

## Slide 4
1. Agilität - Begriffsdefinition
Definition
„Fähigkeit einer Organisation, schnell auf Veränderungen reagieren und sich anpassen zu können“
Merkmale
flexibel anpassen
Wandel der Unternehmenskultur
flache Hierarchien
interaktive Entscheidungsprozesse
interdisziplinäre Teams
iterative Vorgehensweise
inkrementelle Beschreibung des Produktentstehungsprozesses
kurzfristige Änderungen können auch spät in den Produktentstehungsprozess eingebracht werden
Reduzierung des Planungsaufwands
Reduzierung von Verschwendung
Stärkung der Teams durch Kundenfeedback
Erhöhung der Transparenz innerhalb des Entwicklungsprozesses
Hier geht‘s weiter!

## Slide 5
2. Bausteine des agilen Projektmanagements
Hier geht‘s weiter!
Agile Methoden
Geben den agilen Techniken eine
Gesamtstruktur hin zum Projektmanagement
Agile Techniken
sind konkrete Verfahren zur praktischen Umsetzung der Werte und Prinzipien
Agile Prinzipien
basieren auf den agile Werten und bilden Handlungsgrundsätze
Agile Werte
bilden das Fundament

## Slide 6
3. Agile Werte – das agile Manifest
Hier geht‘s weiter!
Agil
Menschen und Interaktionen…
Funktionierende Software…
Zusammenarbeit mit den Kunden…
Reagieren auf Veränderungen…
Klassisch
Prozesse und Werkzeuge
eine umfassende Dokumentation
Vertragsverhandlungen
das Befolgen eines Plans
mehr als…
mehr als…
mehr als…
mehr als…

## Slide 7
Übersicht
Hier geht‘s weiter!
Nr.
Prinzip
6
Direkte Kommunikation
Kundenbindung durch Teilprodukte
1
2
Veränderungen begrüßen
Kurze Entwicklungszyklen
3
4
Einbindung von Fachexperten
Eigenverantwortliche Mitarbeiter
5
Funktionierendes Teilprodukt
7
8
Nachhaltiger Projektfortschritt
10
Einfache Lösungen
Selbstorganisierte Teams
11
Erweiterbare Teilprodukte
9
12
Kontinuierliche Verbesserung
Nr.
Prinzip

## Slide 8
5. Agile Techniken im Überblick
Hier geht‘s weiter!
Anwendungsfälle (Use Cases)
Burn Down Charts
Product Backlog
Retrospektive
Persona
Iteration (Sprint)
Daily Stand-up Meetings
WIP-Limits
Retrospektive
Story Points
Selbstorganisierte Teams
Osmotische Kommunikation
Planning Poker
Timeboxing
Definition of Done
Task Board
Kontinuierliche Integration
Einfachheit
Inkrement
Review
Spike
Story Making
Epics
User Stories
Agile Techniken

## Slide 9
5. Agile Techniken im Überblick
Hier geht‘s weiter!
Review
Task Board
Prinzip
Anwendungsfälle (Use Cases)
User Stories
Product Packing
Iteration (Sprint)
Inkrement
Daily Stand-up Meetings
Beschreibung
Sitzung, in der Kunden/Stakeholder Rückmeldungen zu einem Teilprodukt geben
Übersicht über aktuelle Aufgaben
Ausführliche Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht
Prägnante Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht
Sammlung der Anforderungen (meist User Stories und Epics) eines Produktes
Zeitraum für die Entwicklung eines Teilproduktes bzw. eines Inkrements. In der Methodik Scrum werden Iterationen als „Sprints“ bezeichnet
Teilprodukt, zu dem Kundenrückmeldungen eingeholt werden können
Effiziente Statusmeetings: tägliche Besprechungen im Stehen
Retrospektive
Sitzung, in der das Entwicklungsteam die eigene Zusammenarbeit reflektiert und optimiert

## Slide 10
6. Agile Methode - Scrum
bildet ein Rahmenwerk für ein agiles Prozessmanagement, in dem es die Verantwortlichkeiten von insgesamt drei verschiedenen Rollen innerhalb eines Projektteams beschreibt
Merkmal
Rollen
Scrum-Master
Prozessverantwortlicher
coacht das Theam und sorgt dafür, dass alle Regeln sowie Rahmenbedingungen von Scrum von allen Beteiligten verstanden und eingehalten werden
Identifikation und Beseitigung von Hindernissen
Beantwortung von im Prozess entstehenden Fragen
Identifikation von Möglichkeiten, wie die Produktivität des Entwicklungsteams gesteigert werden kann
Product Owner
handelt aus Sicht des Endkunden
erfasst die Kundenanforderungen und definiert diese in Form eines Product-Backlogs
ist stets für das Entwicklungsteam verfügbar und arbeitet eng mit diesem zusammen
stellt sicher, dass das Product-Backlog für jedes Teammitglied sichtbar und einfach verständlich ist
trägt die fachliche Verantwortung für das Projekt und koordiniert Tätigkeiten und Anforderungen
Developement Team
zuständig für die Entwicklung des Produkts
Zusammensetzung des Teams spielt entscheidende Rolle
alle für das Projekt notwendigen Fähigkeiten sollten von den Teammitgliedern repräsentiert werden
Während einer Iteration (Sprint) organisiert sich das Team selbst
maximal neun Entwickler, die ausschließlich nach Vorgaben des Product Owners handeln
dürfen keine Aufgaben außerhalb des Scrum-Prozesses übernehmen
Hier geht‘s weiter!

## Slide 11
7. Agile Methode - Kanban
Merkmale
stammt aus dem Lean Manufacturing, in dem sie als Steuerungssystem für Produktionsprozesse nach dem Hol- oder Pull-Prinzip genutzt wurde
Materialfluss vorwärts gerichtet – vom Erzeuger zum Verbraucher
Informationsfluss ist genau entgegengesetzt gerichtet – vom Verbraucher zum Erzeuger
mithilfe von Kanban-Karten kann signalisiert werden, dass ein bestimmtes Produktionsmittel nachgefüllt werden muss
Organisation mithilfe eines Task-Boards, dem sogenannten Kanban-Board
Optimierung des Prozessflusses mithilfe von Cumulative Flow Diagramm
Ziel
Behebung von Fehlern innerhalb des Entwicklungsprozesses:
  Identifikation von Fehlern und Schwachstellen im System
  Definition von Maßnahmen
  Umsetzung der Maßnahmen nach Priorisierung
  Vorgang kontinuierlicher Verbesserung wird für jede identifizierte Schwachstelle so lange wiederholt, bis diese minimiert oder ganz beseitigt ist
Hier geht‘s weiter!

## Slide 12: Quiz Grundlagen des agilen Projektmanagements
Los geht‘s!

## Slide 13
Merkmale von Agilität
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Agile Organisationen können unvorhergesehenen Veränderungen begegnen und im besten Fall von diesen profitieren, indem sie einen Wandel initiieren und sich stetig verändernden Rahmenbedingungen flexibel anpassen.
Die Einführung von Agilität im Unternehmen führt zu einem erhöhten Planungsaufwand.
Durch Agilität im Unternehmen wird die Transparenz innerhalb des Entwicklungsprozesses erhöht.
In einem agilen Unternehmen können kurzfristige Änderungen auch noch spät in den Produktentstehungsprozess eingebracht werden.

## Slide 14
Merkmale von Agilität
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Agile Organisationen können unvorhergesehenen Veränderungen begegnen und im besten Fall von diesen profitieren, indem sie einen Wandel initiieren und sich stetig verändernden Rahmenbedingungen flexibel anpassen.
Die Einführung von Agilität im Unternehmen führt zu einem erhöhten Planungsaufwand.
Durch Agilität im Unternehmen wird die Transparenz innerhalb des Entwicklungsprozesses erhöht.
In einem agilen Unternehmen können kurzfristige Änderungen auch noch spät in den Produktentstehungsprozess eingebracht werden.

## Slide 15
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bausteine des agilen Projektmanagements
Ordnen Sie die folgenden Beschreibungen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Agile Methoden
Agile Techniken
Agile Prinzipien
Agile Werte
Beschreibung
sind konkrete Verfahren zur praktischen Umsetzung der Werte und Prinzipien
geben den agilen Techniken eine Gesamtstruktur
basieren auf den agilen Werten und bilden Handlungsgrundsätze
bilden das Fundament

## Slide 16
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bausteine des agilen Projektmanagements
Ordnen Sie die folgenden Beschreibungen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
Agile Methoden
Agile Techniken
Agile Prinzipien
Agile Werte
Beschreibung
sind konkrete Verfahren zur praktischen Umsetzung der Werte und Prinzipien
geben den agilen Techniken eine Gesamtstruktur
basieren auf den agilen Werten und bilden Handlungsgrundsätze
bilden das Fundament

## Slide 17
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bausteine des agilen Projektmanagements
Ordnen Sie die folgenden Beschreibungen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
User Stories
Product Backlog
Review
Task Board
Beschreibung
Sitzung, in der Kunden/Stakeholder Rückmeldungen zu einem Teilprodukt geben
Übersicht über aktuelle Aufgaben
Sammlung der Anforderungen eines Produktes
Prägnante Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht

## Slide 18
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Bausteine des agilen Projektmanagements
Ordnen Sie die folgenden Beschreibungen den jeweiligen Begriffen zu.
Begriff
User Stories
Product Backlog
Review
Task Board
Beschreibung
Sitzung, in der Kunden/Stakeholder Rückmeldungen zu einem Teilprodukt geben
Übersicht über aktuelle Aufgaben
Sammlung der Anforderungen eines Produktes
Prägnante Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht

## Slide 19
Scrum - Rollen
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Der Product Owner coacht das Team und sorgt dafür, dass alle Regeln sowie Rahmenbedingungen von Scrum von allen Beteiligten verstanden und eingehalten werden.
Während einer Iteration (Sprint) organisiert sich das Development Team selbst.
Der Scrum-Master ist dafür verantwortlich, Hindernisse zu identifizieren und zu beseitigen.
Der Scrum-Master erfasst die Kundenanforderungen und definiert dies in Form eines Product-Backlogs.

## Slide 20
Scrum - Rollen
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Der Product Owner coacht das Team und sorgt dafür, dass alle Regeln sowie Rahmenbedingungen von Scrum von allen Beteiligten verstanden und eingehalten werden.
Während einer Iteration (Sprint) organisiert sich das Development Team selbst.
Der Scrum-Master ist dafür verantwortlich, Hindernisse zu identifizieren und zu beseitigen.
Der Scrum-Master erfasst die Kundenanforderungen und definiert dies in Form eines Product-Backlogs.

## Slide 21
Kanban
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Ziel der agilen Methode Kanban ist die Behebung von Fehlern innerhalb des Entwicklungsprozesses.
Bei Kanban ist der Materialfluss rückwärts gerichtet – vom Verbraucher zum Erzeuger.
Der Vorgang der kontinuierlichen Verbesserung wird für jede identifizierte Schwachstelle so lange wiederholt, bis diese minimiert oder ganz beseitigt ist.
Bei Kanban ist der Informationsfluss vorwärts gerichtet - vom Erzeuger zum Verbraucher.

## Slide 22
Kanban
<<
Löschen
>>
Alles senden
Weiter
Zurück
Markieren Sie die richtigen Aussagen.
Ziel der agilen Methode Kanban ist die Behebung von Fehlern innerhalb des Entwicklungsprozesses.
Bei Kanban ist der Materialfluss rückwärts gerichtet – vom Verbraucher zum Erzeuger.
Der Vorgang der kontinuierlichen Verbesserung wird für jede identifizierte Schwachstelle so lange wiederholt, bis diese minimiert oder ganz beseitigt ist.
Bei Kanban ist der Informationsfluss vorwärts gerichtet - vom Erzeuger zum Verbraucher.

## Slide 23
Quiz überprüfen
Weiter
Quizergebnisse
Ihre Punktzahl:
Höchstpunktzahl:
Fragen richtig:
Fragen insgesamt:
Genauigkeit:
Versuche:
{score}
{max-score}
{correct-questions}
{total-questions}
{percents}
{total-attempts}